ATOMIC CRM

Detaylı Proje Raporu

Tarih: 10 Şubat 2026

Hazırlayan: Claude Code AI

Proje Sahibi: Özlem Altıntaş

Durum: ~%65 Tamamlandı

1. PROJE NEDİR?

Atomic CRM, Marmelab firmasının açık kaynaklı React Admin tabanlı CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamasıdır. Bu proje, Marmelab'in orijinal Atomic CRM'inin fork'lanmış ve Türkiye pazarına uyarlanmış halidir.

▸ Amaç

• Küçük/orta ölçekli işletmeler için tam kapsamlı bir CRM sistemi

• Müşteri, firma, teklif, fatura, destek talepleri, kampanya ve proje yönetimi

• Türkçe arayüz ve TRY para birimi desteği

• Self-hosted (Coolify üzerinde Supabase) olarak çalışma

▸ Teknoloji Yığını

| Katman | Teknoloji |
| --- | --- |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite 7 |
| UI Framework | React Admin (ra-core), Shadcn/UI, Tailwind CSS 4 |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge Functions) |
| Hosting | Coolify (self-hosted) |
| Grafik | Nivo Charts |
| Form | React Hook Form + Zod |
| State | TanStack React Query |
| i18n | Polyglot (TR/EN) |
| Drag & Drop | @hello-pangea/dnd |

▸ Altyapı

| Servis | Adres |
| --- | --- |
| Supabase URL | http://supabasekong-jcskk4g8o84cgwwsksogksg0.91.98.91.45.sslip.io |
| Supabase Studio | https://studio.91.98.91.45.sslip.io |
| Frontend (Dev) | http://localhost:5174/ |
| Repo | /home/ozlem/atomic-crm-frontend |

2. PROJE MİMARİSİ

▸ Dizin Yapısı

|  | atomic-crm-frontend/ ├─ src/components/atomic-crm/ → Ana CRM bileşenleri (200+ dosya) ├─ src/modules/ → Phase 2 modüller (campaigns, invoices, products, projects, quotes, tickets) ├─ src/hooks/ → Custom React hooks ├─ src/i18n/ → Çeviri dosyaları (tr.ts) ├─ supabase/migrations/ → 16 SQL migration dosyası ├─ supabase/functions/ → Edge Functions (4 fonksiyon) └─ tasks/ → Proje ilerleme takibi |
| --- | --- |

▸ Veritabanı Şeması

Mevcut Tablolar (Marmelab orijinal – UUID PK)

| Tablo | Açıklama | PK Tipi |
| --- | --- | --- |
| companies | Firmalar | UUID |
| contacts | Kişiler | UUID |
| deals | Satış fırsatları | UUID |
| tasks | Görevler | UUID |
| sales | Satış ekibi | UUID |
| tags | Etiketler | UUID |
| contactNotes | Kişi notları | UUID |
| dealNotes | Fırsat notları | UUID |

Phase 2 Yeni Tablolar (BIGINT PK)

| Tablo | Açıklama | FK Bağlantıları |
| --- | --- | --- |
| products | Ürün/hizmet kataloğu | – |
| quotes | Teklifler | companies, contacts, deals |
| quote_items | Teklif kalemleri | quotes, products |
| invoices | Faturalar | quotes, companies, contacts |
| invoice_items | Fatura kalemleri | invoices, products |
| payments | Ödemeler | invoices |
| ticket_categories | Destek kategorileri | – |
| ticket_priorities | Öncelik seviyeleri | – |
| tickets | Destek talepleri | companies, contacts, categories, priorities |
| ticket_comments | Talep yorumları | tickets |
| campaigns | Kampanyalar | – |
| campaign_contacts | Kampanya katılımcıları | campaigns, contacts |
| projects | Projeler | companies, contacts, deals |
| project_milestones | Proje kilometre taşları | projects |
| project_tasks | Proje görevleri | projects, milestones |
| deal_history | Fırsat değişiklik geçmişi | deals |

Dashboard View'ları

| View | Açıklama |
| --- | --- |
| v_dashboard_sales_kpis | Satış KPI'ları (açık fırsatlar, pipeline değeri) |
| v_dashboard_quotes | Teklif istatistikleri |
| v_dashboard_invoices | Fatura istatistikleri |
| v_ticket_sla | SLA takibi (süresi, durumu) |

Trigger'lar

| Trigger | Tablo | İşlem |
| --- | --- | --- |
| deals_track_changes | deals | stage_id ve amount değişikliklerini deal_history'ye yazar |
| *_updated_at | products, quotes, invoices, tickets, campaigns, projects, project_tasks | updated_at otomatik günceller |

Seed Data

• 6 destek kategorisi (Genel Destek, Teknik Sorun, Fatura Sorunu, Özellik Talebi, Şikayet, Diğer)

• 4 öncelik seviyesi (Düşük/72s, Normal/48s, Yüksek/24s, Acil/4s SLA)

• 10 Türkçe ürün/hizmet (Web Sitesi, Logo, SEO, Sosyal Medya, vb.)

3. NELER YAPILDI?

▸ Phase 1 – Orijinal Marmelab CRM

✅  Firma yönetimi (CRUD + arama + filtreleme)

✅  Kişi yönetimi (CRUD + import/export + birleştirme + vCard)

✅  Satış fırsatları (Kanban board + drag-drop + arşivleme)

✅  Görev yönetimi (deadline, durum takibi)

✅  Not sistemi (markdown + dosya ekleri)

✅  Aktivite loglama (otomatik olay takibi)

✅  E-posta entegrasyonu (Postmark webhook ile CC yakalama)

✅  Etiket sistemi (renk kodlu)

✅  Dashboard (grafik + KPI + pipeline)

✅  SSO desteği (Google, Azure, Keycloak, Auth0)

✅  Responsive tasarım (mobil + masaüstü)

✅  Karanlık/aydınlık tema

✅  CSV/JSON import-export

✅  Çoklu kullanıcı + rol tabanlı erişim

▸ Phase 2 – Türk Pazarı Genişletmesi

Frontend Modülleri (Commit: abb1244)

✅  Urun Katalogu (src/modules/products/)

✅  Teklif Yonetimi (src/modules/quotes/)

✅  Fatura Yonetimi (src/modules/invoices/)

✅  Destek Talepleri (src/modules/tickets/)

✅  Kampanya Yonetimi (src/modules/campaigns/)

✅  Proje Yonetimi (src/modules/projects/)

Türkçe Dil Desteği (Commit: abb1244)

✅  src/i18n/tr.ts – Kapsamlı Türkçe çeviri dosyası

✅  LanguageSwitcher.tsx – Dil değiştirme butonu (TR/EN)

✅  i18nProvider güncellendi – varsayılan dil: Türkçe

✅  Para birimi TRY olarak ayarlandı

Navigasyon Güncellemeleri (Commit: abb1244)

✅  Header'a yeni sekmeler eklendi (Teklifler, Faturalar, Destek, Kampanyalar, Projeler)

✅  CRM.tsx'e yeni Resource tanımları eklendi

✅  Phase2KPIs dashboard bileşeni eklendi

Coolify Supabase Entegrasyonu

✅  .env.development Coolify URL ve anon key ile yapılandırıldı

✅  Supabase bağlantısı test edildi ve çalışıyor

Veritabanı Migration (Coolify üzerinde)

✅  Part 1: Mevcut tablolara yeni kolonlar (tax_id, industry, currency, vb.)

✅  Part 2: Otomatik numaralandırma için sequence'lar

✅  Part 3: products tablosu + RLS

✅  Part 4: quotes + quote_items + RLS

✅  Part 5: invoices + invoice_items + payments + RLS

✅  Part 6: tickets + ticket_categories + ticket_priorities + ticket_comments + RLS + seed

✅  Part 7: campaigns + campaign_contacts + RLS

✅  Part 8: projects + project_milestones + project_tasks + RLS

✅  Part 9: deal_history + RLS

✅  Part 10: Trigger'lar (deal tracking + updated_at)

✅  Part 11: Dashboard view'ları

✅  Part 12: Ürün seed data (10 Türkçe hizmet)

Kullanıcı Hesabı

✅  ozlemaltintas857@gmail.com hesabı oluşturuldu

✅  E-posta doğrulaması SQL ile manuel yapıldı

Git Commit Geçmişi

|  | ce2696d fix: update Phase 2 migration for Coolify UUID schema and add progress docs aaa7280 chore: update registry.json for Phase 2 modules abb1244 feat: add Phase 2 modules, i18n support, and Coolify Supabase config |
| --- | --- |

4. KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

▸ 4.1 UUID vs BIGINT Tip Uyumsuzluğu

|  | Sorun: Coolify'daki mevcut tablolar UUID, migration BIGINT kullanıyordu Hata: foreign key constraint cannot be implemented: incompatible types bigint and uuid Çözüm: FK referanslarını UUID tipinde yeniden yazıldı |
| --- | --- |

▸ 4.2 deals Tablosu Kolon Farklılıkları

|  | Sorun: Marmelab'da stage (text), Coolify'da stage_id (UUID FK); Marmelab'da archived_at, Coolify'da is_active (boolean) Çözüm: Trigger ve view'lar stage_id + is_active kullanacak şekilde güncellendi |
| --- | --- |

▸ 4.3 sales Tablosu Eksikliği

|  | Sorun: Coolify'da sales tablosu hiç oluşturulmamış Çözüm: sales_id kolonları FK constraint olmadan plain BIGINT olarak tanımlandı |
| --- | --- |

▸ 4.4 SQL Kopyalama Sorunları

|  | Sorun: Wayland clipboard (wl-copy) tarayıcıya aktarılamadı; chat'ten kopyalarken ekstra metin dahil oldu Çözüm: SQL dosyaya yazılıp text editor'den (xdg-open) kopyalandı |
| --- | --- |

▸ 4.5 IF NOT EXISTS Tuzağı

|  | Sorun: Eksik kolonlu test tablosu vardı, IF NOT EXISTS komple atladı Çözüm: DROP IF EXISTS CASCADE + CREATE yaklaşımına geçildi |
| --- | --- |

▸ 4.6 E-posta Doğrulama

|  | Sorun: Coolify Supabase'de SMTP yapılandırılmamış, doğrulama e-postası gönderilemiyor Çözüm: UPDATE auth.users SET email_confirmed_at = NOW() ile manuel onay |
| --- | --- |

5. YAPILACAKLAR

▸ Öncelik 1 – Kritik (Hemen yapılmalı)

| # | Görev | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frontend login testi | Bekliyor | http://localhost:5174/#/sign-in adresinden giriş |
| 2 | Dashboard testi | Bekliyor | Tüm modüllerin doğru yüklendiğini doğrula |
| 3 | Her modülün CRUD testi | Bekliyor | Products, Quotes, Invoices, Tickets, Campaigns, Projects |
| 4 | Service role key bulma | Bekliyor | Edge functions ve admin işlemleri için gerekli |

▸ Öncelik 2 – Önemli (Kısa vadede)

| # | Görev | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | sales tablosu oluşturma | Bekliyor | Kullanıcı atama işlevselliği için gerekli |
| 6 | Edge functions deploy | Bekliyor | merge_contacts, postmark, update_password, users |
| 7 | SMTP yapılandırması | Bekliyor | Şifre sıfırlama ve davet e-postaları için |
| 8 | RLS politikalarını test et | Bekliyor | Yetkilendirme doğrulaması |

▸ Öncelik 3 – Geliştirme (Orta vadede)

| # | Görev | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 9 | Teklif → Fatura dönüşümü | Kabul edilen tekliften otomatik fatura oluşturma |
| 10 | PDF çıktı | Teklif ve fatura PDF olarak indirme |
| 11 | E-posta bildirimleri | SLA ihlali, görev hatırlatma bildirimleri |
| 12 | Raporlama modülü | Satış, fatura, destek raporları |
| 13 | Kullanıcı rolleri | Admin/Satış/Destek rol ayrımı |

▸ Öncelik 4 – İyileştirme (Uzun vadede)

| # | Görev | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 14 | Mobil uyumluluk testi | Yeni modüllerin mobil görünümü |
| 15 | Performance optimizasyonu | Büyük veri setlerinde performans |
| 16 | E2E testler | Playwright ile uçtan uca testler |
| 17 | CI/CD pipeline | GitHub Actions ile otomatik deploy |
| 18 | Yedekleme stratejisi | Supabase veritabanı yedekleme planı |

6. TEKNİK NOTLAR

▸ Önemli Dosyalar

| Dosya | Açıklama |
| --- | --- |
| src/components/atomic-crm/root/CRM.tsx | Ana CRM bileşeni, tüm Resource tanımları |
| src/components/atomic-crm/layout/Header.tsx | Navigasyon sekmeleri |
| src/components/atomic-crm/root/i18nProvider.tsx | Dil ayarları |
| src/components/atomic-crm/providers/supabase/dataProvider.ts | Supabase veri katmanı |
| src/components/atomic-crm/providers/supabase/authProvider.ts | Kimlik doğrulama |
| .env.development | Coolify Supabase bağlantı bilgileri |
| supabase/migrations/20260210000001_phase2_extensions.sql | Phase 2 SQL migration |
| tasks/todo.md | İlerleme takibi |
| tasks/lessons.md | Öğrenilen dersler |

▸ Schema Uyarısı

|  | KRİTİK: Coolify Supabase'deki mevcut tablolar (companies, contacts, deals, tasks) UUID primary key kullanıyor. Marmelab'in orijinal migration'ı BIGINT kullanıyor. Bu ikisi birbirleriyle uyumlu DEĞİL. Phase 2 tabloları bu farkı gözeterek yazıldı: FK referansları UUID, yeni tablolar BIGINT. |
| --- | --- |

▸ Coolify Supabase deals Tablosu Şeması

| Kolon | Tip | Not |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) |  |
| name | VARCHAR |  |
| company_id | UUID (FK) | → companies |
| contact_id | UUID (FK) | → contacts |
| stage_id | UUID (FK) | → stages (TEXT değil!) |
| amount | NUMERIC |  |
| currency | VARCHAR(3) |  |
| probability | INTEGER |  |
| expected_close_date | DATE |  |
| actual_close_date | DATE |  |
| description | TEXT |  |
| tags | ARRAY |  |
| metadata | JSONB |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ |  |
| is_active | BOOLEAN | archived_at DEĞİL! |

7. ÖZET

▸ Tamamlanma Yüzdeleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 | Phase 1 (Orijinal CRM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 | Phase 2 Frontend Modülleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 | Phase 2 Türkçe Dil Desteği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 | Phase 2 Veritabanı Migration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %80 | Coolify Supabase Entegrasyonu (service key + SMTP eksik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %20 | Frontend-Backend Bağlantı Testi (login test edilecek) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %0 | Edge Functions Deploy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %30 | Production Hazırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GENEL PROJE DURUMU ~%65 Tamamlandı Veritabanı ve frontend modülleri hazır. Sıradaki adım: login testi, modül testleri ve service role key bulma.

Bu rapor otomatik olarak oluşturulmuştur. Son güncelleme: 10 Şubat 2026